PRODUCT ARCHITECTURE DOCUMENT

Systém automatizovaných daňových notifikací

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Klient | Česká účetní firma (8 zaměstnanců) |
| Segment | OSVČ a malé firmy (1–10 zaměstnanců) |
| Stav | Product Architecture Document — verze 1.2 |
| Datum | Březen 2026 |

# Kapitola 1 — Strategický rámec

## Problém (ne symptom)

OSVČ a majitelé malých firem nemají spolehlivý systém pro sledování svých daňových a odvodových povinností. Neví, co mají kdy platit, nereagují proaktivně na legislativní změny — a v důsledku toho mají obtíže s plánováním cashflow: neočekávané odvody způsobují finanční šoky, protože klient nebyl s dostatečným předstihem upozorněn, co a kdy zaplatí.

Důsledek: Účetní firma funguje jako záchranná brzda — urguje klienty těsně před termíny. Tato práce je administrativně nákladná, opakující se a nenese žádnou přidanou hodnotu pro firmu ani klienta.

## Primární aktér

OSVČ a majitelé malých firem (1–10 zaměstnanců) — stávající klienti účetní firmy. Lidé, kteří nejsou finančně ani legislativně vzdělaní, nepovažují správu povinností za svou práci a spoléhají se na účetního.

## Kdo nese odpovědnost

Dnes: Účetní firma — de facto přebírá odpovědnost za to, že klient nezapomene. Informace posílá manuálně, reaktivně, v těsných termínech.

Cílový stav: Odpovědnost zůstává na klientovi, ale systém mu ji strukturovaně připomíná s dostatečným předstihem.

## Kde vzniká hodnota a kde vzniká ztráta

| Aktér | Hodnota |
| --- | --- |
| Klient (OSVČ) | Klid, přehled, žádná překvapení, žádné pokuty, možnost plánovat cashflow s předstihem |
| Účetní firma | Úspora času na urgencích, silnější vztah s klientem, retence |

| Aktér | Ztráta |
| --- | --- |
| Klient | Stres, riziko pokuty, reaktivní chování, cashflow šoky |
| Účetní firma | Opakovaná manuální práce bez přidané hodnoty, reputační riziko |

## Jak problém řeší dnes (bez systému)

- Klient: sporadické poznámky v kalendáři nebo Excelu — nebo vůbec nic

- Účetní firma: manuální urgence e-mailem/telefonem těsně před termínem

- Výsledek: reaktivní, stresující, nespolehlivé pro obě strany

## Trigger ke změně

Účetní firma si uvědomuje, že dělá práci, která by mohla být automatizovaná — a zároveň chce tuto práci proměnit v konkurenční výhodu (loajalita klientů, diferenciace od jiných účetních).

## Business case

Automatizace opakované administrativní komunikace s přímou úsporou provozních nákladů firmy. Cílová úspora odpovídá 1–2 FTE juniorních pracovníků, kteří dnes věnují čas manuálním urgencím místo odborným službám — orientačně [DOPLNIT: Kč/rok po změření baseline].

Produkt není navržen jako přímý zdroj příjmu — jde o strategickou interní investici. Tato volba byla vědomě odsouhlasena. Hodnota je trojí:

- úspora provozních nákladů

- retence klientů díky systematické péči

- diferenciace od konkurenčních účetních firem

Poznámka k budoucím fázím: Pokud by v horizontu V3+ vznikl záměr rozšířit produkt na akvizici nových klientů, bude nutné přehodnotit model financování produktu a architektonickou závislost na Heliosu — viz Kapitola 6.

# Kapitola 2 — Architektura systému

## Core Job systému

Automaticky upozornit správného klienta ve správný čas na jeho konkrétní povinnosti — s dostatečným předstihem — na základě dat z Heliosu a centrálního daňového kalendáře MFČR.

## System Boundary

| Dovnitř | Ven |
| --- | --- |
| Data o klientech z Heliosu (typ subjektu, DPH status, zaměstnanci, e-mail) | Personalizované e-mailové notifikace |
| Centrální daňový kalendář z otevřených dat MFČR (automaticky stahován) | Přehled pro účetní (kdo byl upozorněn, co čeká) |

## Source of Truth

| Data | Zdroj |
| --- | --- |
| Profil klienta (typ, DPH, zaměstnanci, e-mail) | Helios — vždy nadřazený |
| Legislativní termíny — master kalendář (centrální daňový kalendář) | MFČR Otevřená data — automaticky stahovaný zdroj |
| Mapovací pravidla (který typ klienta má které povinnosti) | Interní konfigurace — spravuje účetní firma |
| Historie notifikací | Nový systém |

Řešení nesouladu dat: V případě konfliktu mezi daty v systému a daty v Heliosu jsou data z Heliosu vždy autoritativní. Systém při každém batch sync přepíše lokální profil klienta hodnotami z Heliosu bez výjimky. V případě změny dat MFČR Open Data se aktualizuje master kalendář při nejbližším plánovaném importu — mapovací pravidla zůstávají nezměněna, pokud je firma manuálně neupraví.

## 5 Modulů

M1 — Helios Sync

Pravidelná synchronizace klientských dat z Heliosu. Zachytává změny (nový klient, změna DPH statusu, ukončení, obnovení). Jednosměrná — systém do Heliosu nikdy nezapisuje.

Validace při každém batch sync: e-mail klienta je povinně validován (formát, přítomnost). Klienti s nevalidním e-mailem jsou přesunuti do stavu "vyžaduje pozornost" a zobrazeni v admin dashboardu.

⚠ Technická závislost: REST API Helios Orange — verifikovat dostupnost dle licence. Fallback: plánovaný CSV export.

M2 — Client Profile & Obligation Mapping

Na základě atributů klienta (OSVČ/s.r.o., plátce DPH ano/ne, frekvence DPH, zaměstnanci ano/ne) přiřadí klientovi relevantní sadu povinností z master kalendáře. Při změně profilu přepočítá automaticky.

Mapovací pravidla (např. "plátce DPH čtvrtletní → povinnosti X, Y, Z") spravuje účetní firma v admin rozhraní. Tato pravidla jsou oddělena od zdrojových dat MFČR — aktualizace kalendáře nemění mapovací logiku.

M3 — Obligation Calendar Engine

Tento modul má dvě oddělené odpovědnosti:

(a) Import master kalendáře z MFČR Open Data

Systém pravidelně stahuje centrální daňový kalendář z portálu otevřených dat MFČR (datová sada Daňový kalendář). Tento zdroj neposkytuje personalizované API — publikuje centrální přehled termínů a typů povinností. Import probíhá jako plánovaná dávková úloha (frekvence: týdenní nebo při detekci změny). Stažená data tvoří master kalendář systému.

(b) Personalizace termínů na profil klienta

Na základě mapovacích pravidel definovaných v M2 přiřadí engine každému klientovi podmnožinu termínů z master kalendáře odpovídající jeho profilu (např. klient označený jako "plátce DPH, měsíční" obdrží pouze termíny relevantní pro tuto kategorii). Výsledkem je personalizovaný kalendář povinností pro každého klienta.

⚠ Technická závislost: Datová sada MFČR Otevřená data / Daňový kalendář — verifikovat stabilitu formátu a frekvenci publikace. Fallback při nedostupnosti: systém zachová naposledy stažený master kalendář bez přerušení provozu. Degradaci oznámí v admin dashboardu.

M4 — Notification Engine

Odesílá e-maily v konfigurovaných předstizích (30 a 7 dní před termínem). Loguje co, komu a kdy bylo odesláno. Idempotentní logika zabraňuje duplicitním odesláním.

M5 — Admin Dashboard

Rozhraní pro účetní firmu. Přehled klientů, jejich nadcházejících povinností a stavu notifikací. Možnost manuálního zásahu (odeslat znovu, deaktivovat klienta). Zobrazuje stav importu MFČR dat (datum posledního úspěšného stažení, varování při zastaralých datech). Umožňuje správu mapovacích pravidel (M2).

## Stavový model

| Entita | Stavy | Zpětné přechody a chování |
| --- | --- | --- |
| Klient | aktivní → pozastaven → ukončen | ukončen → aktivní: automaticky při detekci obnovy v Heliosu batch sync. Notifikace propadlé v době ukončení se zruší jako nerelevantní. Nový cyklus začíná od aktuálního data. |
| Povinnost | nadcházející → notifikováno → po termínu | Stav "po termínu" je pasivní — systém v MVP neprovádí žádnou akci ani neposílá upozornění. Eviduje pouze fakt, že termín proběhl. Žádný zpětný přechod. |
| Notifikace | naplánována → odesláno → chyba | Stav "chyba" nevede k automatickému retry v MVP — chyba je logována a zobrazena v dashboardu pro manuální řešení. |
| Master kalendář MFČR | aktuální → zastaralý → chyba importu | Systém uchovává poslední úspěšně stažená data. Při obnovení importu přejde zpět do stavu "aktuální". |

## Rozhodovací body

- Které povinnosti se klienta týkají? → řídí M2 dle profilu a mapovacích pravidel

- Kdy odeslat notifikaci? → konfigurovatelný předstih v M4

- Co se změnilo v Heliosu? → M1 triggeruje přepočet v M2

- Změnily se termíny v MFČR Open Data? → M3 stáhne nový master kalendář, M2 přepočítá personalizované kalendáře klientů

## Invariants — nepřekročitelná pravidla

- Systém nikdy nezapisuje do Heliosu

- Helios je vždy nadřazený zdroj dat o klientovi

- Notifikace se neodesílá bez validního e-mailu

- Mapovací pravidla (kdo má jaké povinnosti) spravuje výhradně účetní firma — systém je aplikuje, nikdy nemodifikuje autonomně

- MFČR Open Data jsou zdrojem termínů, nikoli zdrojem mapovací logiky — tyto dvě vrstvy jsou striktně odděleny

- Audit log notifikací je neměnný — záznamy nesmí být upraveny ani smazány, pouze čteny. Jakákoliv změna je technicky zablokována.

## Co systém nikdy nebude dělat

- Přijímat odpovědi od klientů nebo zpracovávat jejich reakce

- Automaticky měnit data v Heliosu

- Spravovat dokumenty nebo faktury

- Fungovat jako klientský portál pro upload dat

- Generovat daňová přiznání nebo jiné výstupy

- Zpracovávat platby nebo bankovní data

- Interpretovat nebo upravovat obsah MFČR dat — systém je stahuje a aplikuje, ale nevaliduje jejich právní správnost

# Kapitola 3 — Rozsah a priority

## Co je v MVP (první verze, 3–4 měsíce)

| Modul | Co přesně |
| --- | --- |
| M1 — Helios Sync | Synchronizace: typ subjektu, DPH status, e-mail. Denní batch, ne real-time. |
| M2 — Client Profiling | Mapování profilu na sadu povinností — základní sada pravidel (OSVČ/s.r.o. × DPH × zaměstnanci). Mapovací pravidla spravuje firma v admin rozhraní. |
| M3 — Obligation Calendar | Automatický import master kalendáře z MFČR Otevřených dat. Personalizace termínů na profil klienta dle mapovacích pravidel M2. Fallback: zachování posledního úspěšně staženého kalendáře. |
| M4 — Notification Engine | E-mailové notifikace ve 2 předstizích (30 a 7 dní). Šablony v češtině, brandované firmou. |
| M5 — Admin Dashboard | Přehled klientů + nadcházející povinnosti + log notifikací. Manuální override. Stav importu MFČR dat. Správa mapovacích pravidel. |

## Co není v MVP (mimo rozsah)

- Real-time sync s Heliosem — stačí denní batch

- Klientský portál nebo login pro OSVČ

- Odpovědi klientů / potvrzení přečtení

- SMS notifikace

- Push notifikace (mobilní aplikace)

- Cashflow plánování nebo predikce

- Reporty a analytika pro klienty

- Multi-tenant (systém slouží jen jedné účetní firmě)

## Co je lákavé, ale nepatří do MVP

Cashflow dashboard pro klienta — logicky navazuje, ale vyžaduje klientský portál + napojení na banku. To je jiný produkt.

AI asistent na legislativní dotazy — atraktivní, ale odpovědnost za správnost je právní riziko.

Mobilní aplikace — e-mail pokryje potřebu levněji a rychleji.

Integrace na další účetní systémy — irelevantní pro MVP, otevírá ale SaaS cestu v budoucnu.

## Zjednodušení povolená v MVP

| Oblast | Zjednodušení |
| --- | --- |
| Sync (Helios) | Denní batch místo real-time webhooků |
| Legislativní kalendář | Automatický import z MFČR Open Data — firma spravuje pouze mapovací pravidla, nikoli samotné termíny |
| Notifikace | 2 pevné předstihy místo konfigurovatelného systému |
| Profilování | Binární pravidla (ano/ne), bez výjimek a edge cases |
| Chybové stavy | Log chyb v dashboardu, manuální řešení — bez automatického retry |
| MFČR import při výpadku | Systém zachová naposledy stažená data bez přerušení provozu; admin je informován |

## Verzovací logika

| Verze | Horizont | Obsah |
| --- | --- | --- |
| MVP | 0–4 měsíce | Automatické e-mailové notifikace, Admin dashboard, Helios sync (batch), import MFČR Open Data |
| V2 | 4–9 měsíců | Klientský přehled (read-only portál), konfigurovatelné předstihy, rozšířené profily |
| V3 | 9+ měsíců | Cashflow modul, rozšíření na nové klienty, SaaS model |

## Prioritizační matice

| Funkce | Dopad | Náročnost | Priorita MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| E-mailové notifikace | Kritický | Nízká | ✔ Ano |
| Helios sync (batch) | Kritický | Střední | ✔ Ano |
| Admin dashboard | Kritický | Střední | ✔ Ano |
| Profilování klientů | Kritický | Nízká | ✔ Ano |
| Import MFČR Open Data + mapovací pravidla | Kritický | Střední | ✔ Ano |
| Real-time sync | Střední | Vysoká | ✘ Ne |
| Klientský portál | Střední | Vysoká | ✘ Ne |
| SMS notifikace | Nízká | Střední | ✘ Ne |
| Cashflow modul | Střední | Vysoká | ✘ Ne |

# Kapitola 4 — Mapa systému a toků

## Diagram 1 — Tok informací: přehled systému

Přehled datových toků mezi Heliosem, MFČR Open Data, pěti moduly systému, účetní firmou a klientem.

Obr. 1 — aktualizovat diagram: přidat datový tok MFČR Open Data → M3

## Diagram 2 — Rozhodovací tok: profilování klienta

Rozhodovací strom pro mapování klienta na sadu povinností podle jeho profilu (typ subjektu, DPH, zaměstnanci).

Obr. 2 — beze změny oproti v1.0

## Diagram 3 — Sekvenční tok: životní cyklus notifikace

Sekvenční tok od synchronizace Heliosu a importu MFČR dat přes profilování až po odeslání notifikace klientovi a logování v admin dashboardu.

Obr. 3 — aktualizovat diagram: přidat krok importu MFČR před krokem M3 Calendar Engine

## Bottlenecky a neviditelné závislosti

| Riziko | Kde | Dopad |
| --- | --- | --- |
| Helios API nedostupné | M1 Sync | Zastaralé profily → chybné notifikace |
| MFČR Open Data nedostupná nebo zastaralá | M3 Engine | Systém pracuje s naposledy staženými daty — bez přerušení, ale s rizikem zastaralosti termínů. Admin je upozorněn. |
| Změna formátu MFČR datové sady | M3 Engine | Import selže. Systém zachová poslední data. Vyžaduje manuální zásah vývojáře. |
| Klient změní profil těsně před termínem | M1 → M2 | Batch sync nestihne zachytit změnu včas |
| Nevalidní e-mail v Heliosu | M4 | Tichá chyba — klient nedostane notifikaci |

# Kapitola 5 — Rámcový rozsah MVP

## Pilotní skupina

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Kdo | Stávající klienti účetní firmy |
| Velikost | Všichni aktivní klienti (desítky až nízké stovky) |
| Segmenty | OSVČ bez DPH, OSVČ s DPH, s.r.o. — všechny od spuštění |
| Výjimky | Klienti bez validního e-mailu v Heliosu → manuální řešení |

Doporučení: Prvních 30 dní po spuštění provozovat v shadow mode — notifikace se logují, ale neodesílají. Účetní firma zkontroluje správnost před ostrým provozem.

## Rozsah dat

| Datová sada | Zdroj | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Profily klientů | Helios | Sync od D1 |
| Centrální daňový kalendář (master) | MFČR Otevřená data — automatický import | Verifikovat formát a dostupnost před spuštěním. Počáteční import před D1. |
| Mapovací pravidla (profil → povinnosti) | Interní konfigurace, zadává firma | Definovat a otestovat před spuštěním |
| Historie notifikací | Nový systém | Od spuštění |
| Historická data | Nejsou potřeba | MVP začíná od nuly |

## Časový rámec

| Fáze | Týdny | Obsah |
| --- | --- | --- |
| Setup | 1–2 | Technická verifikace Helios API + verifikace MFČR Open Data formátu + setup prostředí |
| Vývoj M1 + M2 | 3–6 | Sync a profilování klientů |
| Vývoj M3 + M4 | 5–8 | Import MFČR Open Data, mapovací engine, kalendář a notifikační engine |
| Vývoj M5 | 7–10 | Admin Dashboard |
| Shadow mode | 10–12 | Interní testování firmou bez odesílání |
| Opravy + spuštění | 13–14 | Finální opravy a ostrý provoz |
| Stabilizace | 14–16 | Stabilizace a první zpětná vazba |

## KPI úspěchu MVP

| KPI | Baseline (dnes) | Cíl po 3 měsících provozu |
| --- | --- | --- |
| Počet manuálních urgencí | Změřit před spuštěním | Pokles o 70 %+ |
| Čas účetních na urgence | Změřit před spuštěním | Pokles o 70 %+ |
| Klienti s validním e-mailem | Neznámé | 95 %+ aktivních klientů |
| Úspěšnost doručení notifikací | N/A | 98 %+ doručených e-mailů |
| Klientské incidenty (pokuty) | Baseline před spuštěním | Nulový výskyt u notifikovaných |
| Aktuálnost master kalendáře | N/A | Max. 7 dní od publikace MFČR |

Důležité: Před spuštěním změřit baseline — kolik urgencí měsíčně a hodin strávených manuální komunikací. Bez toho nelze prokázat ROI ani úsporu FTE.

# Kapitola 6 — Rizika a omezení

## Technické závislosti a rizika

⚠ Helios API dostupnost: MVP stojí na předpokladu, že stávající licence zahrnuje REST API přístup. Pokud ne, fallback je plánovaný CSV export — funkční, ale manuální závislost na člověku.

⚠ Kvalita dat v Heliosu: Systém je tak dobrý, jako data v Heliosu. Chybějící e-maily, neaktuální profily nebo duplicitní záznamy způsobí tiché chyby bez možnosti automatické korekce.

⚠ Denní batch vs. realita: Změna profilu klienta v Heliosu se projeví až další den. Pokud k změně dojde těsně před termínem, systém nemusí stihnout reagovat.

⚠ Doručitelnost e-mailů: Bez správného nastavení SPF/DKIM/DMARC záznamu mohou notifikace skončit ve spamu. Kritické pro důvěryhodnost produktu.

⚠ Dostupnost a stabilita MFČR Open Data: Systém závisí na pravidelné dostupnosti datové sady Daňový kalendář z portálu MFČR. Při výpadku nebo zpoždění publikace systém pracuje s naposledy staženými daty bez přerušení provozu — admin dashboard zobrazí varování. Reputační riziko nastává pouze při dlouhodobém zastaření dat.

⚠ Změna formátu MFČR datové sady: MFČR může změnit strukturu nebo formát publikovaných dat bez upozornění. Při změně import selže a systém zachová poslední platná data. Oprava vyžaduje zásah vývojáře. Doporučeno: monitoring formátu jako součást provozního SLA s dodavatelem.

⚠ Správnost mapovacích pravidel: Automatický import termínů z MFČR eliminuje riziko zastaralého kalendáře, ale nezaručuje správnost mapování povinností na profily klientů. Toto mapování spravuje firma v admin rozhraní — chybná konfigurace povede k chybným nebo chybějícím notifikacím. Mapovací pravidla musí být před spuštěním ověřena účetními odborníky firmy.

## Behaviorální rizika

- Klienti přestanou číst e-maily — pokud notifikace přijdou příliš často nebo jsou generické. Obsah a frekvence jsou kritické.

- Falešný pocit bezpečí u účetních — systém nedetekuje, zda klient povinnost splnil. Stav "po termínu" je v MVP pasivní — systém pouze eviduje, že termín proběhl, žádná akce nenastane. Účetní nesmí přestat sledovat rizikové klienty.

- Odpor klientů k automatizaci — část klientů může vnímat automatické e-maily jako neosobní, zejména pokud jsou zvyklí na přímý kontakt.

## Degraded mode — chování při výpadku

| Scénář | Chování systému |
| --- | --- |
| Výpadek Helios API | Sync se zastaví. Dříve naplánované notifikace se odešlou dle plánu. Nedochází ke ztrátě dat. Dashboard zobrazí varování o zastaralých datech. |
| Výpadek MFČR Open Data | Import se zastaví. Systém pracuje s naposledy staženým master kalendářem. Notifikace pokračují bez přerušení. Dashboard zobrazí datum posledního úspěšného importu a varování. |
| Výpadek SMTP / e-mailové infrastruktury | Notifikace se uloží do fronty. Po obnovení spojení se odešlou v pořadí vzniku. Nedochází ke ztrátě dat. |
| Částečný výpadek (jeden modul) | Ostatní moduly fungují nezávisle. Selhávající modul loguje chybu do dashboardu bez kaskádového šíření. |

## Concurrency momenty

- Souběžná změna profilu a plánování notifikace — pokud batch sync a engine notifikací běží současně, může notifikace odejít se starým profilem.

- Duplicitní notifikace — při chybě nebo restartu systému může stejná notifikace odejít dvakrát. Notifikační engine musí mít idempotentní logiku.

- Souběžný import MFČR dat a generování notifikací — pokud import master kalendáře proběhne ve stejný okamžik jako plánování notifikací, musí systém zajistit konzistenci: notifikace v dané dávce vycházejí výhradně z jedné verze master kalendáře.

## Existenční závislosti

- Závislost na externím vývojářském týmu — firma nemá interní vývojáře. Veškerá údržba závisí na dodavateli. Nutné smluvně ošetřit SLA a předání zdrojového kódu. SLA musí explicitně pokrývat i reakci na změny formátu MFČR Open Data.

- Závislost na e-mailové infrastruktuře — výpadek SMTP serveru nebo SendGrid znamená úplné zastavení notifikací bez alertu pro firmu.

- Závislost na MFČR Open Data — systém předpokládá kontinuální dostupnost a stabilitu datové sady. Změna politiky publikace nebo zrušení datové sady by vyžadovalo redesign M3.

- Legislativní změny mimo plán — mimořádné změny vyžadují rychlou aktualizaci mapovacích pravidel. Zodpovědná osoba v účetní firmě ověří dopad a provede korekci v admin rozhraní. Časová norma reakce: do 48 hodin od vyhlášení změny.

- Helios jako strukturální omezení budoucí akvizice — architektura MVP je plně závislá na Heliosu jako jediném zdroji klientských dat. Pokud by v budoucí fázi (V3+) vznikl zájem o oslovení nových klientů mimo stávající portfolio, bude nutné navrhnout alternativní datový vstup. Toto je vědomé a odsouhlasené omezení MVP.

## Integrita dat

- Smazaný klient v Heliosu — systém musí správně zastavit jeho notifikace. Bez správné sync logiky může ex-klient dostávat e-maily donekonečna.

- Změna e-mailu klienta — nový e-mail se propaguje přes batch. Do té doby odchází notifikace na starý. Bez bounce monitoringu firma nezjistí selhání.

- Nevalidní kombinace profilových atributů — edge cases (OSVČ + zaměstnavatel + čtvrtletní DPH) musí být otestovány před ostrým provozem.

# Závěr — Připravenost k zadání

## Stav dokumentu

Tento Product Architecture Document zachycuje kompletní discovery proces od analýzy problému po definici MVP. Dokument je připraven jako podklad pro poptávkové řízení vývojového týmu nebo externího dodavatele.

## Doporučené další kroky

- Verifikovat dostupnost Helios REST API v rámci stávající licence

- Verifikovat formát a stabilitu datové sady MFČR Open Data (Daňový kalendář) před zahájením vývoje M3

- Změřit baseline: počet urgencí měsíčně a hodin strávených manuální komunikací

- Definovat a zdokumentovat mapovací pravidla (profil klienta → sada povinností) před spuštěním — ověřit s účetními odborníky firmy

- Zahájit výběr vývojového dodavatele s tímto PAD jako technickým zadáním

- Naplánovat shadow mode na 30 dní před ostrým spuštěním

- Smluvně ošetřit SLA s dodavatelem včetně reakce na změny MFČR formátu

Dokument je živý — doporučujeme ho aktualizovat po každém klíčovém rozhodnutí nebo změně rozsahu.

Product Architecture Document  |  Verze 1.2  |  Březen 2026